Bakery Operations &
Management Platform

面包店运营管理平台

网站设计说明书（功能、信息架构与数据关系）

文档定位 本说明书既是业务与产品蓝图，也是当前工程实施的权威上下文。第 1—12 章保留目标能力与长期设计；第 13—18 章记录截至 2026 年 8 月 14 日的真实技术架构、工程约定、已实现范围、当前边界和后续路线。后续 Agent、开发者或大模型应先核对代码与测试，再更新本文件中的实施状态，不能把规划项直接视为已完成。

版本：V1.1（规划基线 + 实施状态）

更新日期：2026年8月14日

适用场景：单店起步，可扩展至多门店

# 目录

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目定位与设计目标 |
| 2 | 用户角色与权限边界 |
| 3 | 网站信息架构与导航 |
| 4 | 核心业务模块设计 |
| 5 | 经营分析仪表盘设计 |
| 6 | 模块关联与业务闭环 |
| 7 | 核心数据模型与主数据 |
| 8 | 关键经营指标与计算逻辑 |
| 9 | 预警、提醒与任务机制 |
| 10 | 页面交互与视觉设计原则 |
| 11 | V1.0 开发范围与优先级 |
| 12 | 后续扩展方向与技术约束 |
| 13 | 当前项目与实施状态（2026-08-14） |
| 14 | 技术架构与运行方式 |
| 15 | 工程与产品约定 |
| 16 | 里程碑、当前进度与下一步 |
| 17 | Agent / 大模型接手指南 |
| 18 | 未来展望 |

# 1. 项目定位与设计目标

本项目不是单纯的销售报表，而是一套面向面包店日常运营与经营决策的轻量管理平台。系统通过统一产品、配方、库存、生产、销售、损耗、人员、活动与营销数据，形成可追踪、可量化、可复盘的经营闭环。

## 1.1 核心目标

把“凭经验经营”逐步转化为“数据 + 流程 + 责任人”的运营方式。

让老板和店长快速知道：今天卖了什么、成本花在哪里、利润剩多少、哪里异常。

把生产计划与库存、配方、采购联动，降低缺货和过量生产。

把损耗从不可见成本变成可记录、可分析、可优化的经营指标。

把节假日、活动、营销等未来事件提前纳入生产和采购准备。

保留从单店扩展到多门店、从人工记录升级到自动预测的空间。

## 1.2 设计原则

| 原则 | 设计要求 |
| --- | --- |
| 单一数据来源 | 售价、配方、原料、员工成本等核心数据只维护一次，其他页面引用计算。 |
| 操作与分析分离 | “做事情”的页面以列表/表格为主；“做判断”的页面以仪表盘为主。 |
| 先记录事实，再做推断 | 营销、活动等先记录事件和结果变化，不轻易宣称因果关系。 |
| 异常优先 | 后台首页优先显示缺货、临期、高损耗、计划偏差、活动临近等需要行动的信息。 |
| 可渐进开发 | V1.0 优先打通闭环，预测、自动采购、复杂权限等后续迭代。 |

关键判断 网站不是“每个模块各自录一遍数据”，而应让同一份基础数据在不同业务场景中被复用和计算。

# 2. 用户角色与权限边界

系统已实现可配置的角色与页面级访问控制。Owner / Admin、Store Manager、Staff 仍是业务角色基线，实际角色由管理员在“角色权限”页面维护；用户可拥有多个角色，最终页面权限取各角色权限并集。

| 角色 | 主要职责 | 典型权限 |
| --- | --- | --- |
| Owner / Admin（老板） | 查看全店经营结果、配置成本与基础资料、审批关键调整 | 全局查看；产品/成本/人员/供应商维护；分析与配置 |
| Store Manager（店长） | 负责日常运营、生产计划、库存、活动筹备、员工执行 | 运营模块读写；生产/库存/损耗/活动维护；经营分析查看 |
| Staff（员工） | 执行开店、生产、盘点、损耗记录、出勤等具体任务 | 仅查看/提交被分配的数据；限制查看敏感利润和薪酬信息 |

# 3. 网站信息架构与导航

左侧导航按“总览—日常运营—产品—计划—人员—分析—系统设置”组织。导航已由数据库配置驱动，支持中英文标签、图标、路径、显示状态和拖拽排序；用户只看到其角色允许访问的页面。原材料仍作为产品与配方内部基础库，不单独占用一级导航。

| 一级导航 | 二级页面 | 页面类型 |
| --- | --- | --- |
| Overview | Dashboard | 经营仪表盘 |
| Operations | Sales | 列表 + 顶部摘要 |
| Operations | Production | 混合页 |
| Operations | Inventory | 混合页 |
| Operations | Purchases & Suppliers | 列表 |
| Operations | Waste | 混合页 |
| Products | Product & Recipe | 列表 + 详情页 |
| Planning | Production Planning | 混合页 |
| Planning | Calendar & Events | 日历 + 列表 |
| Planning | Marketing | 列表 |
| People | Staff | 列表 |
| People | Attendance | 列表 |
| Analytics | Sales Analysis | 仪表盘 |
| Analytics | Profitability | 仪表盘 |
| Analytics | Product Performance | 仪表盘 |
| Analytics | Waste Analysis | 仪表盘 |
| Analytics | Labour Analysis | 仪表盘 |
| Analytics | Marketing Analysis | 仪表盘 |
| Analytics | Event Analysis | 仪表盘 |

页面类型规则 主要用于新增、编辑、筛选、处理记录 → 列表/表格；主要用于观察趋势、比较差异、做经营判断 → Dashboard；既要判断又要立即行动 → 顶部指标 + 下方列表的混合页。

# 4. 核心业务模块设计

## 4.1 Sales｜销售

页面形态：列表 + 顶部摘要。记录实际发生的销售，回答“卖了什么、什么时候卖、卖了多少、卖了多少钱”。

| 核心字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 日期/时间 |  |
| 订单号 |  |
| 产品 |  |
| 单价 |  |
| 数量 |  |
| 订单总价 |  |
| 支付方式（可选） |  |

顶部摘要/系统计算：

今日营业额

订单数

销售件数

客单价

关联逻辑 销售数据是后续产品表现、利润、活动、营销和需求预测的核心事实来源。

## 4.2 Production｜生产

页面形态：混合页。记录当天实际生产执行情况，并连接生产计划、配方、库存和销售。

| 核心字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 生产日期 |  |
| 产品 |  |
| 计划数量 |  |
| 实际数量 |  |
| 批次（可选） |  |
| 生产状态 |  |
| 异常备注 |  |

顶部摘要/系统计算：

计划完成率

计划与实际偏差

原料不足项

生产异常

关联逻辑 实际生产数量与销售、损耗共同构成产品去向核算。

## 4.3 Inventory｜库存

页面形态：混合页。管理原材料当前库存、临期状态、安全库存和预计可用天数。

| 核心字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 原料 |  |
| 当前库存 |  |
| 单位 |  |
| 安全库存 |  |
| 批次/到期日 |  |
| 最近采购价 |  |
| 预计耗尽时间 |  |

顶部摘要/系统计算：

库存总价值

Low Stock

Out of Stock

Expiring Soon

关联逻辑 库存引用 Ingredient Library；库存不是“原料定义”，而是“当前原料状态”。

## 4.4 Purchases & Suppliers｜采购与供应商

页面形态：列表。记录供应来源、采购价格、采购订单和到货状态，为成本和库存提供来源。

| 核心字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 供应商 |  |
| 原料 |  |
| 采购日期 |  |
| 数量 |  |
| 单价 |  |
| 总价 |  |
| 预计到货 |  |
| 实际到货 |  |
| 状态 |  |

顶部摘要/系统计算：

本月采购额（可选）

价格变动提示（后续）

关联逻辑 采购入库更新库存；采购价格影响原料成本和产品配方成本。

## 4.5 Waste｜损耗与报废

页面形态：混合页。记录产品和原材料未形成正常销售的去向，量化利润泄漏。

| 核心字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 日期 |  |
| 对象类型（产品/原料） |  |
| 对象 |  |
| 数量 |  |
| 原因 |  |
| 成本 |  |
| 负责人 |  |
| 备注 |  |

顶部摘要/系统计算：

今日损耗金额

Waste Rate

产品损耗

原料损耗

关联逻辑 原因建议标准化：Unsold、Expired、Production Failure、Wrong Order、Staff、Free Sample、Damaged、Inventory Difference。

## 4.6 Product & Recipe｜产品与配方

页面形态：列表 + 详情页。统一维护产品信息、售价、配方、工艺和原料库，是生产与成本计算的基础。

| 核心字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 产品名称 |  |
| 类别 |  |
| 售价 |  |
| 状态 |  |
| 保质期 |  |
| 制作时间 |  |
| Recipe/BOM |  |
| 生产工艺 |  |
| 图片 |  |
| 配方产量 | 一个配方批次可产出的产品数量及单位；修改产量时按比例缩放每项原料重量。 |
| 配方总重量 | 由当前有效配方中所有原料重量自动汇总。 |

顶部摘要/系统计算：

单位原料成本

预计毛利

毛利率

关联逻辑 Ingredient Library 作为该模块内部基础库；同一种原料可被多个产品配方复用。

## 4.7 Production Planning｜生产计划与耗材预测

页面形态：混合页。制定未来生产数量，并根据配方自动汇总原料需求、库存缺口和采购建议。

| 核心字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 日期 |  |
| 产品 |  |
| 建议数量 |  |
| 计划数量 |  |
| 预计销量 |  |
| 当前库存 |  |
| 实际生产（回写） |  |

顶部摘要/系统计算：

总计划产量

预计原料需求

原料短缺数

计划覆盖率

关联逻辑 计划产品数量 × Recipe = 总耗材需求；再与 Inventory 比较得到缺口。

## 4.8 Calendar & Events｜日历与活动

页面形态：日历 + 列表。记录未来会显著影响客流、生产和营销的节假日及经营事件，并提前筹备。

| 核心字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 事件名称 |  |
| 日期 |  |
| 类型 |  |
| 影响范围 |  |
| 负责人 |  |
| 准备状态 |  |
| 提醒节点 |  |
| 备注 |  |

顶部摘要/系统计算：

未来21天事件

待筹备活动

逾期任务

关联逻辑 默认支持 T-21 / T-14 / T-7 / T-3 / T-1 多节点提醒。

## 4.9 Marketing｜营销与曝光

页面形态：列表。以低录入负担记录主动或被动营销事件，并将成本与收入变化关联分析。

| 核心字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 日期 |  |
| 一句话描述 |  |
| 营销类型 |  |
| 主动/被动 |  |
| 成本 |  |
| 开始/结束时间 |  |
| 关联产品 |  |
| 关联Event |  |
| 备注 |  |

顶部摘要/系统计算：

当前营销事件

本月营销成本（可选）

关联逻辑 网红自然到店并公开发布可记录为 Organic/Passive Exposure；仅到店但无公开传播不直接视为有效营销。

## 4.10 Staff｜员工

页面形态：列表。维护员工基础资料、岗位和成本参数。

| 核心字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 姓名 |  |
| 职位 |  |
| 时薪/成本 |  |
| 入职日期 |  |
| 状态 |  |
| 联系方式（可选） |  |

顶部摘要/系统计算：

在职人数（可选）

关联逻辑 员工成本不应在每日利润页重复录入，而由出勤 × 成本参数自动计算。

## 4.11 Attendance｜出勤

页面形态：列表。记录实际工时，为人工成本和劳动效率分析提供基础。

| 核心字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 日期 |  |
| 员工 |  |
| 上班时间 |  |
| 下班时间 |  |
| 工时 |  |
| 休息时长（可选） |  |
| 人工成本 |  |

顶部摘要/系统计算：

今日总工时

今日人工成本

关联逻辑 用于计算 Labour Cost / Revenue、Revenue per Labour Hour 等指标。

# 5. 经营分析仪表盘设计

Analytics 不承担基础数据录入，核心职责是把不同模块的数据组合成经营判断。建议所有分析页统一支持日期筛选，并逐步支持 Today / Yesterday / Last 7 Days / Last 30 Days / Custom Range。

## 5.1 Dashboard｜经营总览

综合经营驾驶舱；同时展示库存、生产、活动和营销异常。

Revenue

Orders

Units Sold

Average Order Value

Gross Profit

Operating Profit

Labour Cost

Ingredient Cost

Waste Cost

## 5.2 Sales Analysis｜销售分析

回答“什么在卖、什么时候卖、销售结构如何变化”。

每日营收趋势

小时销售曲线

星期表现

产品销量排名

产品销售占比

客单价

订单量

## 5.3 Profitability｜成本利润

回答“收入最终剩下多少，以及利润被哪些成本消耗”。

Revenue

COGS / Ingredient Cost

Gross Profit

Gross Margin %

Labour Cost %

Fixed Cost

Waste

Marketing Cost

Operating Profit

## 5.4 Product Performance｜产品表现

把销售、配方成本和损耗联合起来，支持主推、调价、减产或下架判断。

销量

销售额

单位成本

毛利率

Waste Rate

Sell-through Rate

## 5.5 Waste Analysis｜损耗分析

识别系统性过量生产、保质期问题或执行问题。

Waste Cost 趋势

Waste Rate

损耗最高产品

损耗原因

星期分布

Production vs Sold

## 5.6 Labour Analysis｜人工效率

用于判断排班是否匹配客流和收入。

Daily Labour Cost

Labour Cost / Revenue

Revenue per Labour Hour

Orders per Labour Hour

## 5.7 Marketing Analysis｜营销分析

比较营销前、中、后的经营变化；默认表达“相关变化”，避免无证据的因果判断。

Marketing Cost

Baseline Revenue

During / After Revenue

Associated Revenue Change

ROAS（可合理归因时）

## 5.8 Event Analysis｜活动复盘

沉淀节日和活动历史，为下一年度筹备和生产计划提供基线。

Event Revenue Uplift

Units Change

Labour Change

Waste Change

Marketing Cost

Operating Profit Change

## 5.9 推荐的 Dashboard 首页布局

| 区域 | 内容 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 第一行 KPI Cards | Revenue / Orders / AOV / Operating Profit / Waste / Labour Cost | 5秒内判断今天经营是否正常 |
| 第二行趋势 | Revenue & Profit Trend；Today vs Baseline | 判断走势与偏离 |
| 第三行产品 | Top Sellers / Low Performers / Waste Alerts | 定位产品问题 |
| 第四行运营风险 | Low Stock / Expiring Soon / Production Gap | 形成即时行动 |
| 第五行未来事项 | Upcoming Events / Marketing / T-21 Reminder | 提前筹备而非事后反应 |

# 6. 模块关联与业务闭环

## 6.1 产品—生产—销售主链

Ingredient Library → Recipe → Product → Production Plan

Production → Sales → Waste → Profit

这条链是系统的核心。产品配方决定单位耗材与成本；生产计划决定未来耗材需求；实际生产与销售、损耗共同决定产品最终去向和利润表现。

## 6.2 采购—库存—生产链

Supplier → Purchase → Inventory → Production Plan → Production

采购到货增加库存；库存与计划需求比较形成缺口；缺口再反向生成补货建议。

## 6.3 节假日—营销—需求链

Calendar / Event → Marketing → Expected Demand → Production Plan

Inventory Need → Purchase

未来事件不是单纯提醒，而是生产和采购计划的上游输入。第一阶段可人工调整 Expected Demand，后续再升级为数据预测。

## 6.4 每日经营反馈闭环

Plan → Execute → Sales → Waste

Profit Analysis → Adjust Next Plan

系统的长期价值来自持续反馈：计划 → 执行 → 结果 → 复盘 → 下一次更好的计划。

## 6.5 数据关系示例：Croissant

| 步骤 | 系统行为 |
| --- | --- |
| 产品定义 | Croissant 售价 £3.20；Recipe 定义 Flour、Butter、Sugar、Yeast、Egg 用量。 |
| 计划生产 | 明日计划 100 个 Croissant。 |
| 耗材计算 | 系统将 Recipe × 100，得到所有原料总需求。 |
| 库存检查 | 当前 Butter 仅能支持 78 个，系统提示缺口。 |
| 采购/调整 | 店长选择补货或将计划数量降至可生产范围。 |
| 实际生产 | 最终生产 95 个。 |
| 销售与损耗 | 售出 84 个，未售完 6 个，制作失败 5 个。 |
| 经营分析 | 系统计算 Sell-through、Waste Rate、实际利润，并影响下一次建议数量。 |

# 7. 核心数据模型与主数据

V1.0 最重要的数据库设计原则是区分 Master Data（定义“是什么”）与 Transaction Data（记录“发生了什么”）。

## 7.1 Master Data｜主数据

| 实体 | 作用 | 关键关系 |
| --- | --- | --- |
| Product | 定义销售产品 | 关联 Recipe、Sales、Production、Waste |
| Ingredient | 定义原材料 | 关联 Recipe、Inventory、Purchase、Waste |
| Recipe | 定义 Product 与 Ingredient 的数量关系 | 决定产品耗材与理论成本 |
| Supplier | 定义供应商 | 关联 Purchase 与 Ingredient |
| Employee | 定义员工 | 关联 Attendance、责任人、任务 |
| Event | 定义经营事件/节假日 | 关联 Marketing、Planning、Analysis |
| Marketing Event | 定义营销/曝光事件 | 关联日期、成本、产品、Event |

## 7.2 Transaction Data｜交易/运营数据

| 实体 | 记录内容 |
| --- | --- |
| Sales Transaction | 销售订单/产品销售明细 |
| Production Plan | 未来计划生产数量 |
| Production Record | 实际生产数量 |
| Inventory Movement | 采购入库、生产领用、报废、盘点调整等库存变化 |
| Purchase | 采购订单及到货 |
| Waste Record | 损耗及原因 |
| Attendance | 员工出勤和工时 |
| Cost Allocation | 房租、水电、保险等固定成本分摊 |

数据完整性要求 不要把“当前库存”仅设计为一个可随意修改的数字。理想情况下它应能由库存流水累积得到；V1.0 即使允许人工校正，也应保留 Adjustment 记录和原因。

# 8. 关键经营指标与计算逻辑

以下公式用于统一前端、后端与报表口径。V1.0 可先采用简化口径，但同一指标必须在不同页面保持一致。

| 指标 | 建议口径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Revenue | 销售订单实际收入合计 | 判断规模 |
| Average Order Value | Revenue ÷ Orders | 判断客单价 |
| Ingredient Cost | 实际销售/生产对应的标准配方成本或实际耗用成本 | 判断原料占比 |
| Gross Profit | Revenue - COGS | 判断产品基础盈利能力 |
| Gross Margin % | Gross Profit ÷ Revenue | 产品/门店毛利率 |
| Labour Cost | Attendance Hours × Employee Cost Rate | 人工成本 |
| Labour Cost % | Labour Cost ÷ Revenue | 排班效率 |
| Revenue per Labour Hour | Revenue ÷ Total Labour Hours | 单位工时产出 |
| Waste Cost | Waste Quantity × 对应标准/采购成本 | 损耗金额 |
| Waste Rate | Waste Quantity ÷ Production Quantity（产品口径） | 判断过量生产/执行损耗 |
| Sell-through Rate | Sold Quantity ÷ Production Quantity | 判断产品产销匹配 |
| Operating Profit | Revenue - Ingredient/COGS - Labour - Fixed Cost - Waste - Marketing - Other Cost | 门店实际经营结果 |
| Inventory Days Remaining | Current Stock ÷ Average Daily Consumption | 库存预计可用天数 |

口径注意 同一份损耗不应被重复扣减。例如若 COGS 已按实际采购耗用完整计入，则 Waste Cost 在利润表中需避免再次重复扣除。数据库和财务口径设计阶段必须明确。

# 9. 预警、提醒与任务机制

系统不应只显示数据，还要把数据转换为可行动的提醒。V1.0 建议优先实现规则型预警，不急于使用 AI。

| 预警类型 | 触发逻辑示例 | 建议动作 |
| --- | --- | --- |
| Low Stock | 库存低于安全库存 | 提示补货 |
| Expected Stockout | 预计耗尽时间早于下一次可到货时间 | 高优先级采购提醒 |
| Expiring Soon | 原料距离到期 ≤ 3天（可配置） | 优先使用/减采购 |
| Production Shortage | 生产计划耗材 > 可用库存 | 显示缺口及受影响产品 |
| High Waste | 某产品 Waste Rate 超过阈值或历史基线 | 建议检查生产量/质量 |
| Low Sell-through | 生产量明显高于销售量 | 建议下调下一次计划 |
| Event T-21 | 距节假日/活动 21天 | 启动产品、营销、供应商准备 |
| Event T-7 | 距活动 7天 | 确认库存、排班与最终生产计划 |
| Labour Cost Alert | Labour Cost % 明显高于基线 | 检查排班 |

# 10. 页面交互与视觉设计原则

## 10.1 整体视觉方向

后台应清晰、克制、信息密度适中，避免为“看起来像数据平台”而堆大量图表。

经营结果使用 KPI 卡片和趋势；运营处理使用表格、状态标签和操作按钮。

异常使用统一状态体系：Normal / Warning / Critical / Action Required。

关键数字优先显示变化方向与比较基线，例如 Today £1,240（vs 4-week avg +8.4%）。

移动端优先保证老板可以快速看 Dashboard 和处理提醒；复杂编辑可优先桌面端。

## 10.2 列表页通用能力

搜索

筛选

排序

日期范围

状态筛选

批量操作（后续）

导出 CSV/Excel（后续）

分页

## 10.3 详情页通用结构

建议采用：顶部对象摘要 → 关键指标 → 关联数据标签页 → 操作记录/备注。Product Detail 尤其适合使用 Basic Info / Recipe / Process / Cost / History 五个页签。

## 10.4 仪表盘通用结构

统一采用“关键 KPI → 趋势 → 构成 → 异常/排名 → 可执行建议”的纵向结构，避免每个分析页采用完全不同的交互范式。

# 11. V1.0 开发范围与优先级

第一版目标不是实现所有智能预测，而是先打通数据闭环，并确保基础数据口径可靠。

| 优先级 | 模块/能力 | V1.0 建议 |
| --- | --- | --- |
| P0 | Product & Recipe + Ingredient Library | 必须；先建立主数据 |
| P0 | Inventory | 必须；支持库存、临期、安全库存 |
| P0 | Sales | 必须；可先用模拟/导入数据 |
| P0 | Production Planning + Production | 必须；打通计划—耗材—实际生产 |
| P0 | Waste | 必须；建立标准化损耗原因 |
| P0 | Cost & Profit / Dashboard | 必须；至少能算日收入、主要成本和经营利润 |
| P1 | Purchases & Suppliers | 建议；支撑采购价与库存来源 |
| P1 | Calendar & Events | 建议；实现三周提醒和活动记录 |
| P1 | Marketing | 建议；保持轻量记录 |
| P1 | Staff & Attendance | 建议；支撑人工成本 |
| P2 | Advanced Analytics | 第二阶段逐步增加 |
| P2 | Demand Forecast / Auto Production Recommendation | 有足够历史数据后再实现 |

## 11.1 推荐开发顺序

搭建网站骨架、统一导航、Dashboard 空壳和权限结构。

建立 Product / Ingredient / Recipe 主数据模型与页面。

建立 Inventory 与 Purchase 基础数据。

建立 Production Planning 与 Production 执行页面。

接入 Sales 数据并建立 Waste 记录。

打通 Cost & Profit 计算，完成 Dashboard 第一版。

增加 Calendar & Events、Marketing、Staff & Attendance。

最后建设 Analytics，并逐步加入预测和建议。

# 12. 后续扩展方向与技术约束

## 12.1 后续可扩展能力

多门店：Store / Location 作为一级维度，所有交易数据带 store_id。

POS / Online Order API 接入，减少销售数据手工录入。

自动库存扣减与批次/保质期 FIFO 管理。

需求预测：按星期、季节、节日、营销、天气和历史损耗生成建议产量。

采购建议：根据交付周期、安全库存和生产计划自动形成补货草稿。

任务管理：活动筹备、盘点、开店/关店 SOP 与责任人。

权限深化与审计日志：角色及页面访问控制已经实现；后续增加字段级/动作级权限与完整操作审计记录。

移动端快捷录入：损耗、盘点、生产完成等高频操作一键提交。

## 12.2 技术设计约束

前端页面不要直接绑定某一份本地测试文件；统一通过 Data Service / API Layer 获取数据。

测试阶段可以使用 Mock Data，但接口形状应尽量与未来真实 API 保持一致。

主数据 ID 稳定，不使用产品名称作为数据库关联键。

所有金额保留货币字段；所有数量明确单位，避免 kg / g / piece 混算。

所有自动计算指标明确来源和公式，避免前端、后端、Excel 三套口径。

营销、活动、天气等分析输入保留“标签/事件”结构，方便未来统计模型使用。

## 12.3 V1.0 成功标准

成功标准 老板或店长每天打开系统后，可以在一个地方看到经营结果；可以知道库存和生产是否存在风险；可以追踪产品、成本和损耗；可以提前看到未来活动；并且这些数据之间能够相互关联，而不是一组彼此独立的报表。

# 13. 当前项目与实施状态（2026-08-14）

BakeOps 当前是一套面向单店面包店的生产级运营管理平台基础版本。项目正在先建立可靠的身份、权限、导航和主数据能力，再依照业务闭环逐步接入库存、采购、生产、销售、损耗、成本和分析。当前开发数据为合成数据，但系统架构、数据库、API、权限和迁移均采用真实生产形态。

## 13.1 状态定义

| 状态 | 判定标准 |
| --- | --- |
| 已实现 | 存在真实数据库模型/API/页面，主要工作流可操作，并有相应自动化测试或实际联调验证。 |
| 部分实现 | 已有页面骨架或部分业务能力，但关键数据闭环、计算、权限或操作仍未完成。 |
| 待开发 | 仍属于规划蓝图，当前代码中没有可用业务实现。 |

## 13.2 已实现功能模块

| 模块 | 状态 | 当前已实现能力 |
| --- | --- | --- |
| 应用骨架与响应式布局 | 已实现 | 登录后管理后台、顶部栏、可折叠/移动端侧边栏、面包屑、统一空状态与消息提示；同一 Wi-Fi 下支持手机访问和登录。 |
| 登录、注册与会话 | 已实现 | 邮箱登录；邮箱不区分大小写且唯一；用户名可重复、支持大小写；Session + CSRF；记住登录；退出；注册数字图形验证码。 |
| 个人资料与偏好 | 已实现 | 用户可修改用户名、名、姓和密码；中英文、主题、时区、日期格式、周起始日、表格页大小等偏好可持久化。 |
| 用户管理 | 已实现 | 搜索、新增、编辑、批量删除、锁定/解锁、重置密码、保护账户、多角色分配；超级管理员和当前账户有后端保护规则。 |
| 角色与页面权限 | 已实现 | 角色 CRUD、软删除/恢复/永久删除、保护角色、按页面授权；用户多角色权限取并集。 |
| 动态菜单管理 | 已实现 | 数据库驱动的分类与页面；中英文标签、图标、路径、显示/启用状态、拖拽排序；修订号防止并发覆盖。 |
| 员工档案 | 已实现 | 员工号、姓名、性别、出生日期、职位、时薪、全/兼职、邮箱、状态；搜索、增改、软删除、恢复和批量操作。 |
| 排班 | 已实现 | 基于员工的日期、班次、开始/结束时间、备注管理；日期范围读取、增改删、批量删除；离职/删除员工不会破坏历史排班。 |
| 产品与配方 | 已实现 | 产品中英文名称、在售状态、备注、制作步骤；配方分区与原料 CRUD；配方总重量；配方产量及单位；修改产量时按比例缩放全部原料重量。 |
| 通用分页 | 已实现 | 左侧显示 Viewing x out of XX / 当前显示 x 条，共 XX 条；右侧 Rows per page / 每页行数采用数字输入框原生上下按钮，后接 Previous、当前页、Next。 |
| 健康检查与 API 文档 | 已实现 | 前端展示 Next.js、Django API、PostgreSQL 状态；后端提供 /api/v1/health/、OpenAPI Schema 与 Swagger 文档。 |

## 13.3 部分实现与待开发范围

| 模块 | 状态 | 当前边界 / 下一步 |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | 部分实现 | 布局、KPI 卡片、系统状态和空状态已完成；尚未接入销售、库存、生产、损耗和利润真实指标。 |
| Attendance 实际考勤 | 部分实现 | 当前完成的是计划排班，不是签到、签退、休息时长、实际工时和人工成本核算。 |
| 原料成本 | 部分实现 | 配方项预留 estimated_price；采购价格来源尚未建立，因此产品预估成本暂显示等待采购价格。 |
| Sales / Production / Inventory / Purchase / Waste | 待开发 | 导航与占位页存在，但尚无完整业务模型、API 和可用工作流。 |
| Production Planning / Events / Marketing | 待开发 | 属于后续运营计划阶段。 |
| Analytics / Forecasting | 待开发 | 需要先形成可靠的交易、库存、成本和历史数据。 |
| 通知与全局搜索 | 待开发 | 顶部入口已展示，但当前没有可用业务逻辑。 |
| 多门店、审计日志、生产部署 | 待开发 | 数据模型目前按单店起步；正式上线前还需安全加固、备份、监控、CI/CD 和部署方案。 |

# 14. 技术架构与运行方式

## 14.1 技术栈

| 层级 | 技术与版本 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Next.js 16.3、React 19.2、TypeScript 5.9、Tailwind CSS 4 | App Router 管理界面、响应式交互、中英文与主题、统一 API 调用。 |
| 前端组件 | Lucide React、TanStack Table、date-fns、React Day Picker、Recharts | 图标、表格、日期与未来图表能力；优先复用现有 UI 组件。 |
| 后端 | Python 3.13、Django 5.2 LTS、Django REST Framework 3.16 | 领域模型、REST API、Session 认证、权限、校验和业务规则。 |
| 数据库 | PostgreSQL 17 | 真实关系模型、UUID 主键、迁移、约束和索引。测试环境可使用 SQLite 内存库。 |
| 接口文档 | drf-spectacular / OpenAPI | Schema 与 Swagger API 文档。 |
| 本地运行 | Docker Compose | frontend、backend、postgres 三服务；持久卷和网络使用 BO- 前缀。 |
| 质量工具 | ESLint、TypeScript、pytest、Ruff、mypy | 前端静态检查与后端测试、格式/类型检查。 |

## 14.2 请求与数据流

1. 浏览器访问 Next.js；前端业务代码统一通过 frontend/src/lib/api.ts 请求 /api/v1。

2. Next.js 将同源 /api/v1 请求代理到 Docker 网络中的 Django backend，避免手机或跨端环境中的 Cookie/CSRF 跨源问题。

3. Django REST Framework 执行 Session 认证、CSRF、角色权限和序列化校验，并访问 PostgreSQL。

4. 所有环境使用同一套模型、迁移、API 契约和权限逻辑；开发与演示只替换业务数据，不替换架构。

## 14.3 核心领域应用

| 后端应用 | 主要实体 / 职责 |
| --- | --- |
| common | BaseModel：UUID id、created_at、updated_at。 |
| users | User、UserPreference、邮箱认证、注册验证码、会话、个人资料和用户管理。 |
| access | Role 与页面权限关系。 |
| navigation | NavigationMenu、NavigationItem、动态树、排序与可见性。 |
| employees | Employee 员工主数据和软删除。 |
| scheduling | ScheduleEntry 与员工排班。 |
| products | Product、Ingredient、Recipe、RecipeSection、RecipeIngredient。 |
| api | 健康检查与各领域 API 汇总入口。 |

## 14.4 目录职责

| 路径 | 职责 |
| --- | --- |
| frontend/src/app | Next.js App Router 页面入口与路由。 |
| frontend/src/components | 按 auth、dashboard、users、access、navigation、employees、scheduling、products、ui 分域的界面组件。 |
| frontend/src/lib/api.ts | 前端唯一 API 访问层；页面不直接读取本地 JSON/CSV。 |
| backend/bakeops/<domain> | Django 领域应用；通常包含 models、serializers、views、urls、permissions、tests 与 migrations。 |
| backend/config/settings | base/local/test/production 分环境配置。 |
| docs/architecture | 架构决策记录（ADR）；记录长期有效的技术取舍。 |
| compose.yaml / .env.example | 本地容器编排与环境变量模板。 |

## 14.5 本地开发运行

启动：复制 .env.example 为 .env，执行 docker compose up --build -d。

默认入口：前端 http://localhost:3100；API http://localhost:8000/api/v1；Django Admin http://localhost:8000/admin。

同一 Wi-Fi 手机访问：使用电脑局域网 IP 加前端端口；该 IP 变化时同步更新 Django allowed hosts、CORS/CSRF trusted origins 与 Next allowedDevOrigins。

常用命令：make up、make down、make logs、make check、make test、make migrate。

环境变量中的密钥、数据库密码和默认密码仅为开发默认值，生产环境必须替换并通过安全配置注入。

# 15. 工程与产品约定

| 主题 | 当前约定 |
| --- | --- |
| 事实来源 | 运行行为以代码、迁移和测试为准；本文件记录意图与快照。两者不一致时先验证代码，再同步文档。 |
| 数据策略 | 使用真实 PostgreSQL、REST API 和关系模型；开发/演示使用可重复的合成数据，禁止前端增加独立 JSON/CSV mock 路径。 |
| API | 业务接口统一使用 /api/v1；前端统一经 api.ts；保持请求/响应强类型和向后兼容。 |
| 认证身份 | 邮箱是登录标识和不区分大小写的唯一约束；用户名是显示属性，可重复并保留大小写。 |
| 安全 | 浏览器会话使用 Session + CSRF；敏感规则必须在后端执行，不能只依赖按钮隐藏。 |
| 权限 | 用户可分配多个角色，页面权限取并集；角色只关联 PAGE，不直接关联 CATEGORY；无可见子页面时分类自动隐藏。 |
| 数据标识 | 领域实体默认使用 UUID；关联使用稳定 ID，不使用显示名称作为外键。 |
| 删除策略 | 员工和角色等需要恢复历史的数据采用软删除；用户删除目前为真实删除，并保护超级管理员、当前账户和受保护账户。 |
| 金额与数量 | 金额使用 Decimal；数量必须有明确单位。配方重量使用 Decimal；产量变化按比例缩放配方项。 |
| 国际化 | 当前支持 zh-CN 与 en-GB；新增用户可见文案必须同时提供中英文，英文含义以已确认的中文版业务含义为基准。 |
| 页面与组件 | 沿用现有 DashboardShell、Button、Card、DataPagination、Toast、PageBreadcrumb 和 API 层，不重复实现同类组件。 |
| 分页 | 默认每页 10 条；数字输入支持键盘输入和浏览器原生上下按钮，不额外放置左右加减按钮；中英文文案保持一致。 |
| 迁移 | 任何持久模型变化都必须提交 Django migration；不得通过手工数据库改表代替迁移。 |
| 测试 | 业务规则和权限边界优先增加后端 API 测试；前端至少通过 lint 与 typecheck，关键页面需进行桌面与手机实际联调。 |
| 变更范围 | 遵循现有领域边界，优先小而完整的改动；不顺手重构无关代码，不覆盖其他开发者未提交修改。 |

# 16. 里程碑、当前进度与下一步

| 里程碑 | 状态 | 交付内容 |
| --- | --- | --- |
| M0 工程基础 | 完成 | Next.js + Django REST + PostgreSQL + Docker Compose；健康检查；真实 API/迁移/合成数据策略。 |
| M1 身份与治理 | 完成 | 邮箱认证、注册验证码、个人资料/偏好、用户管理、角色权限、动态菜单、中英文与主题。 |
| M2 核心主数据 | 完成 | 员工档案、计划排班、产品与配方、配方产量联动、通用分页。 |
| M3 库存与采购基础 | 下一阶段 | Ingredient Library 深化、供应商、采购、采购价、库存批次/流水、安全库存、临期状态。 |
| M4 生产闭环 | 计划中 | 生产计划、配方耗材汇总、库存缺口、实际生产与异常记录。 |
| M5 销售与损耗 | 计划中 | 销售交易/导入、标准损耗原因、产品去向与库存扣减。 |
| M6 成本与 Dashboard | 计划中 | 原料成本、人工成本、毛利/经营利润口径和真实 KPI/图表。 |
| M7 事件、营销与分析 | 计划中 | 活动日历、提醒、营销记录、分析页和有数据基础后的预测建议。 |

## 16.1 推荐的近期推进顺序

1. 完成原料库、供应商和采购价格模型，给现有配方 estimated_price 提供可信来源。

2. 建立库存批次与 Inventory Movement，不把当前库存仅保存为可随意覆盖的数字。

3. 实现生产计划：计划产品数量 × 当前有效配方，汇总原料需求并比较可用库存。

4. 实现实际生产与损耗，让计划、生产、销售、损耗形成产品去向核算。

5. 接入销售记录后统一成本与利润口径，再把 Dashboard 空状态替换为真实指标。

6. 最后推进日历活动、营销、分析和需求预测，避免在基础事实数据不足时过早做智能建议。

## 16.2 当前主要技术债与上线前事项

生产环境密钥、默认密码、HTTPS、Secure Cookie、域名和反向代理配置尚需正式化。

需要建立 CI：前端 lint/typecheck/build，后端 pytest/Ruff/mypy 和迁移检查。

需要补充数据库备份恢复、日志、监控、错误追踪和容量策略。

当前权限以页面访问和领域 manage_* 权限为主；财务敏感字段与动作级授权需在后续深化。

实际考勤与计划排班必须保持为两个概念，后续不要直接用计划班次计算已发生工资。

多门店尚未落库；引入 Store / Location 时应评估所有交易和主数据的归属关系。

# 17. Agent / 大模型接手指南

本节用于让后续 Agent、开发者或大模型在较短时间内理解项目，并降低基于旧文档或页面占位内容作出错误判断的风险。

## 17.1 建议阅读顺序

1. 阅读本文件第 13—18 章，理解当前状态、技术边界和下一步。

2. 阅读 README.md、compose.yaml、.env.example 和 docs/architecture 下的 ADR。

3. 通过 rg 搜索对应领域，先查看 models.py、serializers.py、views.py、urls.py、permissions.py 和 tests。

4. 查看 frontend/src/lib/api.ts 及对应 components/app 页面，确认前后端契约和现有交互。

5. 检查当前工作区修改，绝不回滚或覆盖无法确认来源的改动。

6. 实现后运行与风险匹配的检查，并在桌面与手机端验证关键用户流程。

7. 若完成度或架构发生变化，同步更新本说明书的状态日期、矩阵、里程碑与约定。

## 17.2 决策优先级

| 优先级 | 依据 |
| --- | --- |
| 1 | 用户在当前任务中的明确要求。 |
| 2 | 现有可执行测试、数据库约束、API 契约和实际代码行为。 |
| 3 | 本文件第 13—18 章的当前实施约定。 |
| 4 | 第 1—12 章的长期业务蓝图。 |
| 5 | 合理推断；推断必须明确标注并尽快用代码或用户确认验证。 |

## 17.3 完成定义（Definition of Done）

功能连接真实 API 与数据库，不以只存在于浏览器内存的演示状态冒充完成。

后端完成权限、校验、数据库约束和必要迁移；错误响应不会泄露敏感信息。

前端具备加载、空数据、错误、提交中、成功反馈和响应式状态。

所有新增用户可见文字同时提供中文和英文。

高风险业务规则有自动化测试；前端通过 lint/typecheck，关键流程完成实际联调。

文档、API 类型与实现同步；明确记录仍未完成的边界。

## 17.4 明确禁止的误判

导航中存在页面或 Dashboard 出现卡片，不代表对应业务模块已经实现。

排班记录不等于实际考勤，也不能直接作为已发生工资。

配方预估价格字段存在，不代表采购价和产品成本闭环已经完成。

开发环境能通过局域网访问，不代表已经完成公网生产部署。

原规划中的 V1.0 必须项不等于当前已经完成；以第 13 章状态矩阵为当前快照。

# 18. 未来展望

BakeOps 的长期方向是把面包店每天分散的人员、配方、库存、生产、销售、损耗和活动记录，逐步连接成可解释、可追踪、可执行的经营系统。近期重点不是追求大量图表或 AI 功能，而是保证事实数据、库存流水和成本口径可靠。

| 阶段 | 目标 | 预期价值 |
| --- | --- | --- |
| 业务闭环 | 采购 → 库存 → 配方 → 计划 → 生产 → 销售/损耗 → 利润 | 老板和店长能解释每天发生了什么，以及利润为何变化。 |
| 主动运营 | 安全库存、临期、生产缺口、高损耗和活动节点提醒 | 从事后查看数据转向事前准备和异常处理。 |
| 智能建议 | 在拥有足够高质量历史数据后，结合星期、季节、节假日、营销与天气给出需求和产量建议 | 降低缺货、过量生产和损耗；建议必须可解释并允许人工覆盖。 |
| 组织扩展 | 多门店、门店间比较、集中采购、跨店配方与权限 | 支持业务从单店扩展，同时保留门店级数据隔离。 |
| 系统化运营 | 任务/SOP、文档、审计、通知、移动端快捷录入、外部 POS/订单接口 | 减少重复手工工作并提高执行可追踪性。 |

## 18.1 文档维护约定

每次完成一个里程碑或改变核心架构/业务约定时提升文档小版本，并写明准确日期。

实施状态必须由代码、迁移、测试和实际联调共同支持；页面草图或占位页只能标为部分实现。

长期蓝图可以保持稳定；变化频繁的内容集中维护在第 13—18 章，便于后续工具快速定位。

新增 ADR 记录不可逆或影响多个模块的架构决策，例如多门店、库存计价、销售接入和部署拓扑。

# 附录 A｜页面形态总表

| 页面 | 类型 | 主要动作 |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | 仪表盘 | 查看经营结果与异常 |
| Sales | 列表 + 摘要 | 查看/导入销售记录 |
| Production | 混合页 | 执行与记录生产 |
| Inventory | 混合页 | 盘点、查看库存风险 |
| Purchases & Suppliers | 列表 | 维护采购与供应商 |
| Waste | 混合页 | 记录损耗并查看当日损耗 |
| Product & Recipe | 列表 + 详情 | 维护产品、配方、原料库 |
| Production Planning | 混合页 | 制定计划、检查耗材缺口 |
| Calendar & Events | 日历 + 列表 | 筹备未来活动 |
| Marketing | 列表 | 记录营销/曝光 |
| Staff | 列表 | 维护员工 |
| Attendance | 列表 | 记录工时 |
| Analytics pages | 仪表盘 | 趋势、比较、经营判断 |

# 附录 B｜核心闭环一句话总结

核心闭环 产品与配方决定“怎么做、成本多少”；生产计划决定“准备做多少”；库存与采购决定“能不能做”；实际生产、销售与损耗记录“发生了什么”；成本利润与分析回答“经营得怎么样”；节假日与营销再反向影响下一次计划。